QUICKHELP

Sistema de gestión de asistencia  
para adultos mayores

ACTAS DE REUNIÓN,
ESTADOS DE AVANCE Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Preparado por: Schna Germain

Karl Octave

Guilbaud Wilcinot

Versión 1.0 | Septiembre 2026

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre 2026 | Documento inicial que integra Actas de Reunión, Estados de Avance y Procedimiento de Resolución de Conflictos de QuickHelp. | Fase 1 |

# 1. Introducción

El presente documento reúne tres instrumentos de gestión utilizados para mantener trazabilidad sobre la coordinación del proyecto QuickHelp: las Actas de Reunión, los Estados de Avance y el Procedimiento de Resolución de Conflictos. Su finalidad es documentar acuerdos, responsabilidades, progreso, desviaciones y decisiones relevantes durante el desarrollo del proyecto.

Los registros deberán actualizarse durante las 18 semanas de planificación. Los datos de fecha, participantes, acuerdos y responsables deberán corresponder a reuniones y actividades efectivamente realizadas.

# 2. Actas de Reunión

Las actas de reunión constituyen el registro formal de las sesiones de trabajo del equipo. Cada acta debe identificar el objetivo de la reunión, los temas tratados, los acuerdos alcanzados, las tareas asignadas y los asuntos pendientes. Las actas permiten verificar decisiones y mantener trazabilidad sobre cambios o compromisos asumidos.

## 2.1 Formato oficial de Acta de Reunión

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Número de acta | ACTA-QH-___ |
| Fecha | [Completar] |
| Hora de inicio / término | [Completar] |
| Modalidad | Presencial / remota |
| Lugar o medio | [Completar] |
| Participantes | [Completar con los asistentes reales] |
| Objetivo de la reunión | [Completar] |
| Responsable del acta | [Completar] |

### Temas tratados

| N° | Tema | Resumen |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Tema] | [Síntesis de lo conversado] |
| 2 | [Tema] | [Síntesis de lo conversado] |
| 3 | [Tema] | [Síntesis de lo conversado] |

### Acuerdos y compromisos

| N° | Acuerdo / compromiso | Responsable | Fecha objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Acuerdo] | [Responsable] | [Fecha] | Pendiente |
| 2 | [Acuerdo] | [Responsable] | [Fecha] | Pendiente |
| 3 | [Acuerdo] | [Responsable] | [Fecha] | Pendiente |

Próxima reunión: [Completar]

Observaciones: [Completar]

| Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- |
| Firma / aprobación | Firma / aprobación | Firma / aprobación |

## 2.2 Acta base para registrar acuerdos iniciales de QuickHelp

La siguiente acta sirve como base para documentar una reunión real en la que el equipo revise las definiciones iniciales del proyecto. Las fechas, participantes y responsables deben completarse únicamente con información real.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Número de acta | ACTA-QH-01 |
| Fecha | [Completar con fecha real] |
| Modalidad | [Completar] |
| Participantes | [Completar con asistentes reales] |
| Objetivo | Revisar y validar alcance, metodología, arquitectura tecnológica y entregables de Fase 1. |

| N° | Tema tratado | Acuerdo propuesto para registrar si fue validado por el equipo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alcance | Mantener QuickHelp como sistema de asistencia y gestión de alertas para adultos mayores, con red de apoyo, reintentos y escalamiento. |
| 2 | Metodología | Trabajar mediante un enfoque incremental durante la planificación de 18 semanas. |
| 3 | Arquitectura | Utilizar arquitectura cliente-servidor por capas y backend monolítico modular. |
| 4 | Tecnologías | Aplicación móvil con Ionic + Angular + Capacitor; panel web con Angular; backend Java; API REST; JWT; PostgreSQL; FCM. |
| 5 | Diseño | Mantener trazabilidad entre IEEE 830, casos de uso, clases, actividades, base de datos, arquitectura y mockups. |
| 6 | Voz | Tratar la activación por voz como funcionalidad técnica sujeta a las capacidades y restricciones del sistema Android. |

Importante: esta acta no debe presentarse como evidencia de una reunión ocurrida si el equipo no la realizó. Debe completarse y ajustarse a los acuerdos efectivamente adoptados.

# 3. Estados de Avance

El Estado de Avance permite comparar el trabajo planificado con el trabajo ejecutado, identificar desviaciones y registrar acciones necesarias para mantener el proyecto dentro del alcance y cronograma. Se recomienda emitir un estado de avance en cada corte relevante de fase o cuando exista una revisión académica.

## 3.1 Formato oficial de Estado de Avance

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | EA-QH-___ |
| Período / semana de corte | [Completar] |
| Responsable de elaboración | [Completar] |
| Estado general | Verde / Amarillo / Rojo |
| Resumen ejecutivo | [Síntesis del avance, principales resultados y dificultades] |

### Seguimiento de actividades

| Actividad | Planificado | Avance real | Estado | Observaciones / acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y requerimientos | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |
| Diseño de la solución | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |
| Base de datos y servicios | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |
| Desarrollo de aplicaciones | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |
| Panel web de gestión | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |
| Automatización e integración | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |
| Procesamiento e indicadores | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |
| Pruebas, correcciones y entrega | [%] | [%] | No iniciado / En curso / Finalizado | [Completar] |

### Riesgos, bloqueos y acciones

| ID | Situación | Impacto | Acción definida | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Riesgo / bloqueo] | Bajo / Medio / Alto | [Acción] | [Responsable] | Abierto / Cerrado |
| 2 | [Riesgo / bloqueo] | Bajo / Medio / Alto | [Acción] | [Responsable] | Abierto / Cerrado |

## 3.2 Estado de Avance documental actual

El siguiente registro refleja el estado de los artefactos de documentación preparados hasta este punto. Debe diferenciarse de la aprobación académica: un documento preparado puede requerir revisión o corrección antes de considerarse aceptado.

| Entregable | Estado documental | Observación |
| --- | --- | --- |
| Plan de Gestión del Proyecto | Preparado para revisión | Adaptado a QuickHelp a partir de la plantilla seleccionada por el equipo. |
| Especificación de Requerimientos IEEE 830 | Preparado para revisión | Incluye requerimientos funcionales, no funcionales, historias de usuario y trazabilidad. |
| Diagramas y Especificación de Casos de Uso | Preparado para revisión | Casos de uso derivados de los requerimientos definidos. |
| Diagrama de Clases y Diagramas de Actividad | Preparado para revisión | Modelos alineados con el flujo de alertas y actores. |
| Arquitectura de Software | Preparado para revisión | Stack definido: Ionic/Angular/Capacitor, Angular, Java, REST, JWT, PostgreSQL y servicios asociados. |
| Modelo de Base de Datos y Diccionario de Datos | Preparado para revisión | Incluye entidades, relaciones, campos y reglas principales. |
| Mockups | Preparado para revisión | Incluye interfaces móviles y web relacionadas con los principales casos de uso. |
| Actas / Estados de Avance / Conflictos | En elaboración | Este documento establece el formato de registro y seguimiento. |

Próximo foco documental: completar los registros reales de actas y estados de avance, documentación de stakeholders y los demás anexos de gestión requeridos.

# 4. Resolución de Conflictos

El procedimiento de resolución de conflictos establece cómo se gestionarán desacuerdos que puedan afectar la coordinación, las decisiones técnicas, el cumplimiento de tareas, el alcance o la calidad de QuickHelp. Su objetivo es resolver las diferencias de forma documentada y oportuna, priorizando el cumplimiento del proyecto.

## 4.1 Principios

- Tratar el desacuerdo sobre hechos, requerimientos o tareas y no sobre características personales.

- Escuchar la posición de cada integrante antes de decidir.

- Utilizar los requerimientos aprobados, el alcance, el cronograma y la arquitectura como referencias para resolver diferencias.

- Registrar los conflictos que produzcan cambios relevantes, retrasos o decisiones que afecten entregables.

- Escalar la situación a la instancia académica correspondiente cuando el equipo no logre resolverla internamente.

## 4.2 Procedimiento de resolución

Paso 1 - Identificación: El integrante que detecte el conflicto comunica la situación al equipo, describiendo el problema y su posible impacto.

Paso 2 - Registro: Cuando el conflicto pueda afectar alcance, cronograma, calidad o responsabilidades, se registra en la Bitácora de Conflictos.

Paso 3 - Revisión conjunta: Los integrantes involucrados exponen sus antecedentes y revisan los requerimientos, acuerdos y evidencias relacionadas.

Paso 4 - Evaluación de alternativas: El equipo analiza opciones de solución considerando impacto técnico, tiempo, recursos y cumplimiento de entregables.

Paso 5 - Acuerdo: Se selecciona una solución y se asignan las acciones y responsables necesarios.

Paso 6 - Escalamiento: Si no existe acuerdo interno, el conflicto se presenta a la instancia académica responsable para orientación o decisión.

Paso 7 - Cierre: La solución adoptada, acciones realizadas y resultado final quedan registrados.

## 4.3 Criterios según tipo de conflicto

| Tipo de conflicto | Ejemplo | Criterio de resolución |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Elección de una librería o forma de implementar una funcionalidad. | Comparar alternativas contra arquitectura, seguridad, facilidad, costo y alcance aprobado. |
| Alcance | Propuesta de agregar una funcionalidad no contemplada. | Aplicar el Plan de Gestión de Cambios antes de incorporarla. |
| Cronograma | Una tarea asignada presenta retraso. | Revisar impacto, dependencias y redistribuir trabajo cuando sea viable. |
| Responsabilidades | Desacuerdo sobre quién debe ejecutar una tarea. | Revisar asignación previa, carga de trabajo y competencias del equipo. |
| Calidad | Un entregable no cumple los criterios acordados. | Aplicar revisión, pruebas y corrección antes de su aceptación. |
| Comunicación | Información importante no fue compartida oportunamente. | Registrar el acuerdo y reforzar el canal y responsable de comunicación. |

## 4.4 Bitácora de conflictos

| ID | Fecha | Conflicto | Involucrados | Impacto | Solución / acuerdo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF-QH-01 | [Fecha] | [Descripción] | [Participantes] | Bajo / Medio / Alto | [Acuerdo alcanzado] | Abierto / Cerrado |
| CF-QH-02 | [Fecha] | [Descripción] | [Participantes] | Bajo / Medio / Alto | [Acuerdo alcanzado] | Abierto / Cerrado |

## 4.5 Escalamiento

La resolución deberá intentarse primero dentro del equipo. Si el conflicto permanece sin solución y puede afectar un entregable, una fecha relevante, el alcance o la continuidad del proyecto, será elevado a la instancia académica responsable. La decisión o recomendación recibida deberá quedar registrada en el acta o bitácora correspondiente.

# 5. Cierre y mantenimiento de registros

Las actas, estados de avance y registros de conflictos forman parte de la evidencia de gestión de QuickHelp. Cada registro deberá mantenerse actualizado, identificar claramente sus responsables y conservar trazabilidad con el cronograma, los entregables y las decisiones del proyecto.

Antes de la entrega final, el equipo deberá verificar que los datos incluidos correspondan a hechos y reuniones reales, completar campos pendientes y retirar ejemplos que no representen actividades efectivamente realizadas.