Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Como equipo, estimamos que estamos cumpliendo aproximadamente el 80 % de las actividades previstas para esta etapa del plan de trabajo. Hemos definido el problema, el alcance del producto mínimo viable (MVP), los roles y el flujo de asistencia. También contamos con la arquitectura cliente-servidor, un backend monolítico modular y las tecnologías principales seleccionadas. En implementación, se ha avanzado en la estructura del backend Java/Spring Boot con PostgreSQL y gestión inicial de usuarios y roles; en el panel web Angular, con vistas de gestión y datos de prueba; y en la aplicación móvil Ionic/Angular, con navegación y una estructura preparada para presentar vistas según el rol. El flujo completo de alerta, notificación, escalamiento, integración real entre componentes y pruebas integrales continúan como trabajo pendiente o en desarrollo. Este 80 % representa el cumplimiento estimado de la planificación al corte, no la finalización total del producto. |
| --- | --- |
| Objetivos | No proponemos modificar el objetivo general ni el alcance esencial del MVP: gestionar solicitudes de asistencia de adultos mayores, conectarlas con su red de apoyo, supervisar casos sin respuesta y conservar trazabilidad. Como precisión de implementación, trabajaremos con una única aplicación móvil que mostrará las funciones correspondientes al perfil autenticado, además de un panel web para operadores y administradores. |
| Metodología | Mantenemos el desarrollo incremental y la separación de responsabilidades entre Frontend, Backend y QA. Hemos reforzado la validación por etapas, el registro de cambios en Git/GitHub y la revisión de cada módulo antes de integrar funcionalidades dependientes. Las tareas de seguridad, alertas y notificaciones se priorizarán en función del flujo crítico del MVP. |
| Evidencias de avance | Evidencias documentales: informe de Formativa Fase 1 y Arquitectura de Software v1.0, con alcance, diagramas C4 y decisiones tecnológicas. Evidencias técnicas por adjuntar: capturas del panel Angular y de la aplicación Ionic; estructura, endpoints y pruebas del backend; y registros de validaciones funcionales. Estas evidencias permitirán relacionar las decisiones del diseño con componentes implementados y pruebas realizadas. No se presentan como terminadas las integraciones que todavía no se han verificado de extremo a extremo.. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y gestión. | Definir problema, usuarios, alcance del MVP y requisitos. | Informe Fase 1, sesiones de análisis. | Según Gantt | Equipo completo | Alcance definido; mantener coherencia documental | Completado | Sin cambio en el objetivo. |
| Arquitectura | Definir arquitectura, capas, componentes y tecnologías. | Documento de arquitectura y diagramas C4. | Según Gantt | Equipo completo | Se definió cliente-servidor y monolito modular. | Completado | Una app móvil con vistas por rol. |
| Datos y desarrollo | Implementar base de datos, usuarios, roles y API inicial. | Spring Boot, Java, PostgreSQL. | Según Gantt | Schna Germain | Estructura y gestión inicial implementadas; faltan reglas críticas. | En curso | Priorizar autenticación y alertas. |
| Desarrollo Frontend | Construir panel web de operadores y administración. | Angular, TypeScript y SCSS | Según Gantt | Karl Octave | Pantallas y lógica preliminar; algunas vistas usan mocks | En curso | Sin cambio en el objetivo. |
| Desarrollo móvil | Construir app móvil para adulto mayor y red de apoyo. | Ionic, Angular y Capacitor. | Según Gantt | Karl Octave | Estructura de páginas, layout y navegación inicial. | En curso | Vistas por rol en una sola app. |
| Lógica de negocio | Crear alertas, historial, respuesta y escalamiento. | Spring Boot, PostgreSQL, FCM previsto. | Según Gantt |  | Flujo definido en documentos; implementación integral pendiente. | En curso | Priorizar flujo de alerta end-to-end. |
| Aseguramiento calidad | Definir criterios, pruebas funcionales y registrar incidencias. | Casos de prueba, entorno web y móvil. | Según Gantt | Guilbaud Wilcinot | Se han efectuado verificaciones puntuales; falta batería integral. | En curso | Consolidar matriz y evidencias. |
| Integración y entrega | Conectar móvil, web, API y BD; realizar pruebas finales. | Git/GitHub, API, entorno de prueba. | Según Gantt | Guilbaud Wilcinot | Depende de completar servicios y autenticación. | No iniciado | Programar pruebas por escenarios. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La definición temprana del MVP, la arquitectura compartida y el uso de herramientas conocidas han facilitado el trabajo. La organización por áreas nos ha permitido avanzar en paralelo. Entre las principales dificultades identificamos la configuración de entornos, la dependencia de la API para reemplazar datos simulados y la coordinación necesaria para implementar autenticación, notificaciones y escalamiento sin inconsistencias. Para abordarlas, revisamos errores por módulo, validamos cambios pequeños y dejamos registradas las tareas de integración.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hemos eliminado los objetivos esenciales del MVP. Ajustamos la organización de la solución móvil a una sola aplicación Ionic/Angular que presenta diferentes vistas según el rol, en lugar de mantener aplicaciones móviles separadas. También reorganizamos el orden de ejecución: completar la base de datos y la API del flujo crítico antes de validar la integración completa y los servicios externos. Los cambios buscan reducir retrabajo sin ampliar el alcance.