|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Considero que he avanzado de acuerdo con lo planificado y estimo un cumplimiento general cercano al 80 %. En general mi trabajo se ha concentrado principalmente en las labores de aseguramiento de calidad (QA) de la aplicación QuickHelp: el diseño de casos de prueba, la revisión de requerimientos para asegurar su testeo, la ejecución de pruebas funcionales y el registro de incidencias en los componentes que van desarrollando el equipo. Me han facilitado el avance la planificación estructurada del proyecto y la colaboración constante con las áreas de backend y frontend. Las principales dificultades han surgido al momento de probar módulos que aún presentaban ajustes o dependencias cruzadas, lo que ha retrasado la ejecución de algunas rondas de pruebas integrales, dejándome validaciones pendientes para la etapa final.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades realizando pruebas de forma incremental a medida que mis compañeros liberaban actualizaciones y correcciones de código, documentando cada error detectado para facilitar su depuración. Para lo que resta de la fase, planeo intensificar las pruebas de integración entre la aplicación móvil y el backend, priorizando los flujos críticos del MVP y asegurando que las incidencias críticas sean resueltas antes de la entrega final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva porque he mantenido una línea clara en la revisión de la calidad y el funcionamiento general del sistema. Destaco especialmente el aprendizaje al estructurar planes de testeo y el aporte al detectar tempranamente errores que habrían afectado la estabilidad de QuickHelp. Aun así, reconozco que puedo mejorar la automatización o el registro detallado de los escenarios de prueba, así como anticipar con mayor precisión los tiempos necesarios para las pruebas de integración grupal.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es determinar el nivel de profundidad y el tipo de evidencias de testing (por ejemplo, matrices de pruebas, reportes de bugs, evidencias de ejecución) que el docente espera para validar de manera óptima el rol de QA en esta fase. Me gustaría preguntarle: ¿Qué métricas o registros de calidad considera indispensables para certificar que el MVP cuenta con la estabilidad adecuada para su presentación?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora, no considero necesario redistribuir las responsabilidades principales, ya que cada integrante tiene claras sus funciones (desarrollo móvil, backend y QA). No obstante, sí considero clave que los tres nos apoyemos estrechamente en las actividades de integración final y en la resolución de los bugs detectados por el área de QA para asegurar que las tareas pendientes se cierren a tiempo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo nuestro trabajo en grupo de forma muy satisfactoria, ya que somos un equipo comprometido y con buena comunicación previa. Destaco la disposición de mis compañeros para recibir los reportes de errores y corregirlos con rapidez, lo que facilita enormemente mi labor de control de calidad. Como aspecto de mejora, podríamos coordinar revisiones conjuntas un poco más frecuentes para asegurar que los componentes de frontend y backend se integren de manera sana antes de las rondas finales de pruebas.