Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Karl Octave Schna Germain Guilbaud Wilcinot |
| --- | --- |
| Rut | 26.611.138-k 26.334.884-2 25.630.789-8 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | QuickHelp – Plataforma de gestión de asistencia para adultos mayores. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, análisis y diseño de sistemas, gestión de datos e integración de soluciones tecnológicas. |
| Competencias | El proyecto QuickHelp permitirá poner en práctica distintas competencias adquiridas durante la carrera de Ingeniería Informática, ya que su desarrollo no se concentra en una sola área. La solución contempla el análisis de una problemática real, el diseño y desarrollo de aplicaciones, la gestión de información, la automatización de procesos, el análisis de los datos generados y la validación de la calidad del software desarrollado. Por esta razón, las principales competencias que se abordarán en el proyecto corresponden al desarrollo de sistemas, bases de datos, automatización, procesamiento de grandes volúmenes de datos y calidad del software. Cada una tendrá un rol específico dentro del proyecto y permitirá abordar el proyecto como una solución tecnológica completa. Desarrollo de sistemas: Esta competencia estará presente durante gran parte del proyecto, ya que la plataforma requiere construir una solución completa compuesta por una aplicación para el adulto mayor, una aplicación para los asistentes y un panel web para la gestión de las alertas. Esto implica analizar lo que necesita cada usuario, diseñar las interfaces, desarrollar las funcionalidades y lograr que los distintos componentes trabajen de manera integrada. Base de datos: La base de datos será la encargada de mantener organizada toda la información necesaria para que el sistema pueda funcionar correctamente. En ella se almacenarán los usuarios, adultos mayores, asistentes, redes de apoyo, solicitudes de ayuda, ubicaciones, estados de las alertas y el historial de las acciones realizadas. Esto permitirá mantener la información relacionada y disponible para las distintas aplicaciones del sistema. Automatización: Esta competencia se relaciona principalmente con los procesos que el sistema deberá ejecutar automáticamente cuando se genere una solicitud de asistencia. Por ejemplo, enviar notificaciones a la red de apoyo, controlar los tiempos de espera, actualizar el estado de una alerta y escalarla hacia la Central de Gestión cuando ningún asistente pueda atenderla. Procesamiento de grandes volúmenes de datos: A medida que el sistema sea utilizado, se irán generando registros de solicitudes, tiempos de respuesta, estados, ubicaciones y acciones realizadas. Esta información podrá ser procesada y organizada para obtener indicadores que permitan evaluar su funcionamiento, por ejemplo, la cantidad de alertas generadas, los tiempos de atención, los casos escalados y los períodos en que se producen más solicitudes. Calidad del software: Esta competencia se aplicará durante el desarrollo de la plataforma mediante pruebas y validaciones que permitan comprobar que las distintas funciones del sistema trabajen correctamente. Se revisarán procesos como la creación de solicitudes, la respuesta de los asistentes, los cambios de estado y el escalamiento de alertas. Además, se buscará que las aplicaciones sean simples de utilizar, especialmente para el adulto mayor, detectando y corrigiendo errores antes de la entrega final. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge a partir de una problemática que afecta a personas adultas mayores que viven solas o pasan períodos prolongados sin compañía. Ante una caída, malestar o necesidad inesperada, muchas veces dependen de llamadas o mensajes para solicitar ayuda. Sin embargo, estos medios no garantizan que exista una persona disponible que se haga responsable de la situación ni permiten realizar un seguimiento claro de la atención. Se escogió esta temática porque permite abordar una necesidad social mediante una solución tecnológica completa. Para el campo de la Ingeniería Informática resulta relevante, ya que requiere analizar requerimientos, desarrollar aplicaciones, gestionar información, automatizar procesos, integrar servicios y validar el funcionamiento del sistema. La propuesta se sitúa en un contexto social y familiar, orientado principalmente a adultos mayores y a las personas que forman parte de su red de apoyo, como familiares, cuidadores o asistentes autorizados. También considera la participación de operadores encargados de supervisar aquellas solicitudes que no hayan recibido respuesta. El principal aporte de valor consiste en mejorar la coordinación de una solicitud de asistencia. El sistema permitirá que el adulto mayor solicite ayuda de manera simple, que la red de apoyo pueda responder y que, cuando nadie esté disponible, la alerta pueda ser escalada hacia una Central de Gestión para continuar su seguimiento hasta el cierre. Además, cada acción quedará registrada, permitiendo conocer el estado, los tiempos y los responsables involucrados en cada caso. De esta manera, el proyecto genera un aporte tanto tecnológico como social, ya que no se limita a enviar una alerta, sino que propone un proceso organizado de solicitud, respuesta, escalamiento, supervisión y trazabilidad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar una plataforma de asistencia para adultos mayores que permita gestionar de manera organizada una solicitud de ayuda desde el momento en que se genera hasta su resolución. La solución estará compuesta por una aplicación para el adulto mayor, una aplicación para la red de apoyo y un panel web de gestión. Para abordar la problemática, el adulto mayor podrá generar una solicitud de asistencia, indicar el motivo y compartir su ubicación. Los asistentes autorizados recibirán la notificación y podrán aceptar o rechazar la solicitud, indicar que van en camino y registrar la atención como finalizada. Si nadie responde dentro del tiempo establecido, el sistema aplicará un proceso de escalamiento y derivará la alerta a una Central de Gestión para que un operador pueda supervisar el caso. Además, el sistema mantendrá un registro de las acciones realizadas, estados, tiempos de respuesta y responsables involucrados, permitiendo mantener trazabilidad sobre cada solicitud y generar información útil para la supervisión de la plataforma. De esta manera, se busca entregar una solución tecnológica que mejore la coordinación entre el adulto mayor, su red de apoyo y la gestión de las alertas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería Informática porque permite aplicar de manera integrada distintos conocimientos y competencias desarrollados durante la carrera para resolver una problemática mediante una solución tecnológica. La propuesta contempla análisis de requerimientos, diseño y desarrollo de aplicaciones, gestión de información, automatización de procesos, análisis de datos y validación del funcionamiento del software, aspectos que forman parte del desarrollo de sistemas informáticos. La guía solicita precisamente justificar cómo las competencias seleccionadas son necesarias para abordar la problemática planteada. La competencia de desarrollo de sistemas será necesaria para construir la aplicación destinada al adulto mayor, la aplicación para la red de apoyo y el panel web de gestión. La competencia de base de datos permitirá mantener organizada y relacionada la información de usuarios, solicitudes, ubicaciones, estados, asistentes e historial de eventos. A su vez, la automatización permitirá gestionar procesos como las notificaciones, los tiempos de espera, los cambios de estado y el escalamiento de una alerta cuando no exista respuesta. Estas funciones forman parte del flujo definido para la plataforma, desde la generación de una solicitud hasta su cierre y trazabilidad. El procesamiento de grandes volúmenes de datos permitirá trabajar con los registros generados por las solicitudes y transformarlos en información útil, como tiempos de respuesta, cantidad de alertas y casos escalados. Finalmente, la calidad del software permitirá comprobar mediante pruebas que las funcionalidades respondan correctamente a los requerimientos, detectar errores y realizar mejoras, considerando además que la aplicación destinada al adulto mayor debe mantener una interacción simple y comprensible. De esta manera, las competencias seleccionadas no se trabajan de forma aislada, sino que se complementan entre sí para desarrollar una solución completa, desde su diseño e implementación hasta las pruebas, el seguimiento y el análisis de la información generada por el sistema. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales porque nos permite participar en el desarrollo de una solución tecnológica completa, integrando distintas áreas de la Ingeniería Informática que buscamos fortalecer, como el desarrollo de sistemas, bases de datos, automatización de procesos, análisis de información y calidad del software. Como equipo, podremos aplicar estos conocimientos en un proyecto más cercano a un entorno real, participando en el análisis de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo de las aplicaciones, integración de sus componentes y realización de pruebas. Además, tendremos la oportunidad de enfrentar desafíos relacionados con la gestión de alertas, el escalamiento automático, el manejo de información, las notificaciones y la generación de indicadores. El desarrollo del proyecto contribuirá a nuestro crecimiento profesional, ya que nos permitirá fortalecer nuestras habilidades técnicas, mejorar la capacidad de trabajo en equipo, distribuir responsabilidades, resolver problemas de manera colaborativa y adquirir experiencia en el desarrollo de una solución |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el proyecto es factible de desarrollar dentro del semestre, ya que se trabajará sobre un MVP con un alcance definido y dividido en módulos. Esto permitirá distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo y avanzar de forma progresiva en el análisis, diseño, desarrollo de las aplicaciones, base de datos, automatización, panel de gestión, integraciones, pruebas y documentación. La planificación se ajustará a las horas asignadas a la asignatura, priorizando primero las funcionalidades esenciales del sistema. Los principales materiales necesarios serán computadores con acceso a internet, herramientas de desarrollo, un sistema gestor de base de datos, repositorio para el control de versiones, herramientas de modelamiento y ambientes de prueba para las aplicaciones. También podrán utilizarse servicios externos para geolocalización y notificaciones. Estos recursos permiten desarrollar y probar los distintos componentes sin requerir infraestructura especializada. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran los conocimientos adquiridos durante la carrera, la posibilidad de dividir el proyecto entre los integrantes del equipo y contar con una estructura clara de usuarios, módulos y funcionalidades. Como posibles dificultades se consideran la integración entre las aplicaciones y el panel web, la configuración de servicios externos, la lógica de escalamiento y el tiempo disponible. Para reducir estos riesgos se trabajará por etapas, se realizarán pruebas durante el desarrollo y, si alguna integración externa resulta demasiado compleja para el período académico, podrá utilizarse una simulación documentada sin afectar el funcionamiento principal del prototipo. El alcance inicial ya excluye funciones como despacho automático de servicios de emergencia, diagnóstico médico o monitoreo mediante dispositivos IoT, lo que ayuda a mantener el proyecto dentro de una escala realizable. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de una plataforma digital de asistencia para adultos mayores, que permita gestionar solicitudes de ayuda mediante una aplicación para el adulto mayor, una aplicación para la red de apoyo y un panel web de gestión, incorporando notificaciones, geolocalización, estados de atención, escalamiento de alertas y trazabilidad del proceso hasta su resolución. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, considerando los distintos usuarios, roles y necesidades de asistencia. Diseñar la arquitectura general de la solución, definiendo el flujo de solicitud, respuesta, escalamiento, supervisión y cierre de las alertas. Desarrollar las aplicaciones destinadas al adulto mayor y a la red de apoyo, permitiendo generar solicitudes de asistencia, compartir ubicación, recibir notificaciones, aceptar o rechazar solicitudes, actualizar estados y registrar la atención realizada. Implementar un panel web de gestión que permita supervisar alertas activas y críticas, revisar casos escalados y registrar las acciones realizadas por los operadores. Diseñar e implementar la base de datos necesaria para gestionar usuarios, redes de apoyo, solicitudes, ubicaciones, estados, alertas e historial de eventos. Automatizar procesos relacionados con notificaciones, tiempos de espera, cambios de estado y escalamiento de alertas cuando no exista respuesta de la red de apoyo. Procesar y analizar los registros generados por el sistema para obtener indicadores básicos sobre alertas, tiempos de respuesta y comportamiento de las solicitudes. Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas que permitan detectar errores, comprobar el flujo completo y realizar las mejoras necesarias antes de la entrega final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología de trabajo incremental e iterativa, dividiendo la solución en etapas y módulos que puedan ser diseñados, desarrollados, probados y mejorados de forma progresiva. Este enfoque permitirá controlar mejor el avance del proyecto, distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo y realizar correcciones durante el desarrollo. La guía solicita justamente describir las etapas de trabajo y, al tratarse de un proyecto grupal, definir las funciones y responsabilidades de sus integrantes. El trabajo comenzará con el análisis de la problemática y levantamiento de requerimientos, identificando los usuarios del sistema, roles, necesidades, reglas de negocio y funcionamiento esperado. Posteriormente se realizará el diseño de la solución, considerando la arquitectura general, las interfaces, el flujo de asistencia, el modelo de datos y el proceso de escalamiento. Luego se desarrollarán de manera progresiva los principales componentes: las aplicaciones para el adulto mayor y la red de apoyo, el panel web de gestión, la base de datos y los procesos de automatización. Posteriormente se incorporarán funcionalidades como geolocalización, notificaciones, control de estados y escalamiento de alertas. Finalmente, se realizarán pruebas funcionales e integrales para verificar el funcionamiento completo del sistema, corregir errores y documentar los resultados obtenidos. Este orden coincide con el flujo planteado para la solución: solicitud, notificación, respuesta, atención, escalamiento, supervisión y cierre. Funciones y responsabilidades del equipo Al tratarse de un proyecto grupal, las actividades serán distribuidas entre los integrantes de acuerdo con las distintas áreas del proyecto. Se asignarán responsabilidades relacionadas con el análisis y diseño del sistema, desarrollo de las aplicaciones, desarrollo del panel web, base de datos y automatización, pruebas de calidad, procesamiento de información y documentación. Aunque cada integrante tendrá tareas principales, el equipo realizará revisiones conjuntas para asegurar que los diferentes componentes puedan integrarse correctamente y mantener un desarrollo coordinado. Además, se utilizará un repositorio de control de versiones para organizar el código, registrar los avances realizados por cada integrante y facilitar la integración de los distintos módulos del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y flujo | Definición de usuarios, roles, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y flujo de solicitud, respuesta, escalamiento y cierre. | Permite demostrar que la problemática y el funcionamiento esperado fueron analizados antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Diseño de la solución | Arquitectura general, prototipos de las interfaces, modelo de datos y definición de los principales componentes del sistema. | Evidencia la planificación técnica y la relación entre aplicaciones, panel web, información y procesos del proyecto. |
| Avance | Prototipo funcional inicial | Primera versión integrada de las aplicaciones, base de datos y panel web con las funciones principales de solicitud y gestión de asistencia. | Permite comprobar el avance real del desarrollo y validar tempranamente el flujo principal del sistema. |
| Final | Automatización e integraciones | Evidencia del funcionamiento de notificaciones, geolocalización, cambios de estado, tiempos de espera y escalamiento de alertas. | Demuestra la aplicación de procesos automáticos necesarios para coordinar y dar seguimiento a las solicitudes. |
| Final | Matriz de pruebas de calidad | Registro de casos de prueba funcionales e integrales, resultados obtenidos, errores detectados y correcciones realizadas. | Permite verificar que el prototipo cumple los requerimientos definidos y que sus funciones principales operan correctamente. |
| Final | Indicadores y demostración final | Indicadores obtenidos desde los registros del sistema, repositorio de código, capturas o video del funcionamiento e informe final. | Integra las evidencias del proyecto y permite demostrar el resultado completo desde la solicitud hasta la resolución y trazabilidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de sistemas / Calidad del software | Análisis y requerimientos | Identificar usuarios, roles, necesidades, requisitos, reglas de negocio y criterios de aceptación. | Notebook, Word, reuniones, documentación | 2 semanas | Karl Octave / Schna Germain / Guilbaud Wilcinot | La validación conjunta permitirá mantener un alcance común para todo el equipo. |
| Desarrollo de sistemas / Base de datos | Diseño de la solución | Definir arquitectura, interfaces, flujo de asistencia, modelo de información y proceso de escalamiento. | Herramientas de modelado, Figma o similar, diagramas | 3 semanas | Karl Octave / Schna Germain / Guilbaud Wilcinot | Los diseños podrán ajustarse después de las primeras validaciones. |
| Base de datos | Implementación de datos y servicios | Crear la estructura de datos para usuarios, redes de apoyo, solicitudes, ubicaciones, estados, alertas e historial. | Motor de base de datos, IDE, repositorio Git | 2 semanas | Schna Germain | Se utilizarán datos de prueba para validar relaciones e integridad. |
| Desarrollo de sistemas | Desarrollo de aplicaciones | Construir las aplicaciones del adulto mayor y la red de apoyo con creación, recepción y seguimiento de solicitudes. | IDE, framework móvil, emulador o dispositivo | 4 semanas | Karl Octave | Se priorizará una interfaz simple y el flujo principal de asistencia. |
| Desarrollo de sistemas | Panel web de gestión | Desarrollar el panel para visualizar alertas, casos escalados, estados, historial y acciones de los operadores. | IDE web, navegador, repositorio Git | 4 semanas | Guilbaud Wilcinot | Debe integrarse con la misma información utilizada por las aplicaciones. |
| Automatización / Desarrollo de sistemas | Automatización e integración | Integrar notificaciones, geolocalización, tiempos de espera, cambios de estado y escalamiento hacia la Central de Gestión. | APIs, servicios de notificación, internet, entorno de pruebas | 3 semanas | Karl Octave / Schna Germain | Si un servicio externo presenta limitaciones, se podrá utilizar una simulación documentada. |
| Procesamiento de grandes volúmenes de datos / Base de datos | Procesamiento e indicadores | Organizar y procesar los registros generados para obtener indicadores de alertas, tiempos de respuesta y casos escalados. | SQL, dataset de prueba, herramienta de visualización | 2 semanas | Schna Germain | Se podrán complementar los registros con datos simulados para las pruebas. |
| Calidad del software / Todas las competencias | Pruebas, correcciones y entrega | Ejecutar pruebas funcionales e integrales, corregir errores, consolidar documentación, evidencias y presentación final. | Matriz de pruebas, dispositivos, Word, repositorio | 3 semanas | Guilbaud Wilcinot / Equipo completo | Las correcciones se priorizarán según su impacto en el flujo completo del prototipo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis y requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos y servicios |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de aplicaciones |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel web de gestión |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatización e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento e indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, correcciones y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |